# MaNu PRO — Informe de Estatus

9 de Abril 2026

## Estado General: MVP Funcional en Producción

MaNu PRO está desplegado y funcionando en magic-number.app. La landing page y las funciones core están operativas. No hay revenue ni usuarios activos todavía — el equipo hizo una pausa deliberada (Semana Santa + revisión estratégica) para evaluarlo con nuevos ojos antes de avanzar.

## Lo Que Tenemos Hoy

### Landing Page — Producción

Landing page de MaNu PRO en producción

### App — Flujo del usuario (versión gratuita)

Primera pantalla: formulario de datos esenciales

Resultado del Magic Number con paywall de email

Tab “Costo de No Actuar” — comparativa visual

Guía de Términos — contenido educativo

### Inventario de Funcionalidades

| Área | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Motor financiero | ✅ 9/10 | Inflación variable, 7+ perfiles de inversión, year-by-year, reverse calculator, scoring 0-100 |
| Landing page | ✅ | Diseño profesional, ticker animado, bilingüe, CTA claro |
| Tabs funcionales | ✅ | 16 tabs con lógica completa (3 visibles en free, 16 en paid/demo) |
| Bilingüe (EN/ES) | ✅ | 400+ claves de traducción, toggle de idioma |
| Freemium UI | ✅ | 3 tiers diseñados (Free → Email → Pro), rango ±20% en free |
| Persistencia | ✅ | localStorage: datos del usuario sobreviven al cerrar el navegador |
| Trust layer | ✅ | Privacy Policy + Terms & Conditions bilingües con disclaimers financieros |
| SEO técnico | ✅ | Meta tags, JSON-LD, sitemap.xml, OG tags |
| Seguridad | ✅ | CSP hardened, HSTS preload, COOP/CORP, headers A+ |
| Deploy automático | ✅ | Netlify, build en <1s, 0 errores |

## Lo Que Nos Falta

| # | Ítem | Por qué importa | Esfuerzo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modularizar el código | El archivo principal tiene 2,085 líneas — dificulta mantener, testear y trabajar en equipo | ~40-60 hrs |
| 2 | Auth + Stripe | Sin esto, no podemos cobrar ni identificar usuarios | ~20-30 hrs |
| 3 | Analytics real | El stub de PostHog existe pero no está conectado — no sabemos nada del comportamiento de los usuarios | ~2-4 hrs |
| 4 | Red de asesores | El modelo B2B (lead gen) es el motor principal de revenue, hoy = 0 asesores | Outreach |
| 5 | Contenido de distribución | Sin TikTok/Reels/SEO articles, el tráfico orgánico será ~0 | ~40+ hrs |

## Diagnóstico UX: Sobrecarga de Información

Opinión del equipo: “Hoy aparece demasiada información en la web y la gente se marea o no sabe qué significa todo lo que le damos.”

### El problema

La app actual muestra 16 tabs con información financiera densa (inversiones, deuda, portafolio, escenarios, etc.) sin un flujo guiado que priorice qué ver primero. Un usuario nuevo entra y ve:

- 3 tabs en free: Tu MN | Costo de No Actuar | Guía de Términos

- 16 tabs en paid: + Situación, Deudas, Inversiones, Portafolio, Retiro, Ahorro, Ganar Más, Costo, Metas, Score, Reportes…

Cada tab es internamente denso: formularios con múltiples campos, gráficos SVG, tablas comparativas, tooltips. Para alguien que no sabe de finanzas, es abrumador.

### Propuesta: Experiencia Guiada en 3 Pasos

En lugar de mostrar todo de golpe, guiar al usuario paso a paso:

Paso 1: Tus datos básicos (edad, ingreso, gastos) → Paso 2: Tu objetivo de retiro (cuándo, cuánto) → Paso 3: Tu Magic Number + Score + Plan → Explorar más (tabs avanzados desbloqueados)

| Antes (actual) | Después (propuesto) |
| --- | --- |
| 16 tabs visibles de golpe | 3 pasos guiados → tabs avanzados se desbloquean |
| El usuario decide qué hacer | La app lo guía hacia su Magic Number |
| Información sin contexto | Cada dato aparece cuando es relevante |
| Alta probabilidad de abandono | Flujo narrativo con recompensa al final |

NOTA: Esto no requiere reescribir la app — es reorganizar la navegación existente. El contenido ya está, solo hay que dosificarlo.

## Hoja de Ruta — Siguientes Pasos

### Resumen de fases

| Fase | Qué | Cuándo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Simplificar la experiencia + modularizar código | Ahora → 3 sem | Producto que no abruma al usuario |
| 2 | Auth + Stripe + Analytics | Sem 4-5 | Se puede cobrar y medir |
| 3 | Beta cerrada con gente de confianza | Sem 5-7 | Validamos si la gente lo completa y entiende |
| 4 | Contenido + asesores + lanzamiento | Sem 8-12 | Primer revenue |

### Detalle

Fase 1 — Producto (Semanas 1-3)

- Simplificar UX: flujo guiado de 3 pasos

- Modularizar código (dividir archivo de 2,085 líneas en componentes)

Fase 2 — Monetización (Semanas 4-5)

- Auth con Supabase o Clerk

- Stripe Checkout ($14.99)

- Activar PostHog analytics (el stub ya existe, ~5 min)

Fase 3 — Validación (Semanas 5-7)

- Beta cerrada con 10-20 personas de confianza

- Recopilar feedback y ajustar

Fase 4 — Go to Market (Semanas 8-12)

- Contenido TikTok/Reels

- Outreach a asesores financieros

- Lanzamiento público

## Decisiones Pendientes del Equipo

- ¿Simplificamos la UX antes de monetizar? (recomendado — resuelve la sobrecarga)

- ¿Hacemos beta cerrada antes de contactar asesores? (recomendado — asegura calidad)

- ¿Estructura legal? (LLC / SAS / Persona física) — necesario antes de activar Stripe

MaNu PRO tiene motor, diseño y dirección. Lo que sigue es darle un flujo que cualquier persona pueda completar sin perderse.